[image: image1.emf]
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 05 » августа 2022 года № 1970                              г. Кострома
	О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Никольского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области




Рассмотрев заявление Андрианова Александра Витальевича, в целях урегулирования градостроительной деятельности на территории Костромского муниципального района, руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования Костромской муниципальный район Костромской области,  

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Никольского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области, утвержденные постановлением администрации Костромского муниципального района Костромской области от 22.06.2021 № 1471 «Об утверждении правил землепользования и застройки Никольского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области».
2. Утвердить:
- этапы градостроительного зонирования (приложение №1),
-порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Никольского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области (приложение №2).
3. Комиссией по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Никольского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области считать комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских поселений Костромского муниципального района Костромской области, утвержденную постановлением администрации Костромского муниципального района Костромской области от 01.03.2017 №260 (изм. от 02.09.2019, 31.03.2021).
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Костромского 

муниципального района                                                                    Е.А.Шилова
                                                                Приложение № 1
                                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                                постановлением администрации
                                                                       Костромского муниципального района
                                                  от « 05 » августа 2022 года № 1970
Этапы градостроительного зонирования
1. Внесение изменений в пункт 2 статьи 20 главы 10 части 1 Градостроительного регламента зоны предпринимательства 4.0 правил землепользования и застройки Никольского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области, утвержденных постановлением администрации Костромского муниципального района Костромской области от 22.06.2021 №1471 «Об утверждении правил землепользования и застройки Никольского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области». 
	Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Костромского муниципального района
  от « 05 » августа 2022 года № 1970



Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Никольского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области
	№ п/п
	Порядок проведения работ
	Сроки проведения работ
	Исполнитель, ответственное лицо

	1.
	Принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Никольского сельского поселения
	август 2022
	Глава Костромского муниципального района

	2.
	Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Никольского сельского поселения
	Не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки
	Секретарь комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Никольского сельского поселения Костромского муниципального района

	3.
	Прием предложений заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Никольского сельского поселения
	14 дней со дня опубликования сообщения
	Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки

	4.
	Разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Никольского сельского поселения
	До 14 дней после окончания приема предложений заинтересованных лиц
	Комитет имущественных 
и земельных отношений, архитектуры и 
градостроительства администрации 
Костромского муниципального района                                                      

	5.
	Проверка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Никольского сельского поселения
	В течение 10 дней со дня получения проекта от Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки
	Администрация Костромского муниципального района

	6.
	Принятие решения о проведении общественных обсуждений
	Не позднее чем через 7 дней со дня получения проекта
	Глава Костромского муниципального района

	7.
	Проведение общественных обсуждений по проекту
	Не более одного месяца со дня опубликования проекта
	Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки

	8.
	Опубликование в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации Костромского муниципального района заключения о результатах общественных обсуждений
	Не позднее, чем по истечении 10 дней с даты проведения общественных обсуждений
	Секретарь комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки

	9.
	Представление проекта Главе Костромского муниципального района
	В течение 10 дней после опубликования заключения
	Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки

	10.
	Принятие решения Главой Костромского муниципального района об утверждении проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки или об отклонении проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки и о направлении его на доработку
	В течение 10 дней после представления проекта
	Глава Костромского муниципального района

	11.
	Опубликование в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации Костромского муниципального района, в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования 
	В течение 30 дней после принятия решения об утверждении правил землепользования и застройки
	Секретарь комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки


�EMBED Word.Picture.8���





[image: image2.png]


_1695620421.doc
[image: image1.png]






